23 de mar. de 2026

## Follow Automação Importações

Convidados Odett Hammes dos Santos Marina Thiesen Mezoni Leticia Silva Bicca Nicolas Matsuda Eduarda Souza Gabriela Begnini

Anexos  Follow Automação Importações

Registros da reunião Transcrição

### Resumo

Revisão detalhada do fluxo documental e validação de documentos com foco na definição de abas e relatórios de estoque e certificação.

Fluxo Documental e Histórico
Foi decidida a integração de todas as etapas do fluxo documental na ferramenta para manter um histórico completo das validações. O fluxo será dividido em abas separadas para o draft do BL e demais documentos, como invoice e packing list.

Ajustes de Validação e Logística
O draft do BL exige conferência de dados como NCM, frete e contêineres, sendo a planilha pré-con acessada via WeChat. A equipe deve montar o fluxo de status logístico de embarque para implementação no sistema.

Relatórios de Estoque e Certificação
Foi solicitada a disponibilização de relatórios de licenciamento, incluindo estoque do CD e e-commerce (Extrema MG), mas não das lojas. Os status de validação foram ajustados, unificando 'Ausente' e 'Não Encontrado', e a pontuação provisória será removida para evitar confusão.

### Detalhes

- Validação de Documentos e Fluxo de Etapas: A equipe discutiu a necessidade de integrar todas as etapas do fluxo documental no processo para manter um histórico completo. Eles decidiram que o histórico do processo deve ser mantido dentro da ferramenta para rastrear validações e correções feitas, como inclusão de NCM ou correção de CNPJ, permitindo a comparação com documentos emitidos posteriormente (00:01:06). O objetivo é separar as abas de acordo com cada etapa, começando pelo *draft* do BL e continuando com a validação das informações.

- Ajuste na Funcionalidade de Validação de Documentos: Foi sugerida a criação de uma aba específica para validação de documentos, onde os documentos seriam inseridos para análise, mas a equipe preferiu manter a validação dentro do processo para garantir o histórico (00:01:06). A Eduarda De Souza se comprometeu a fornecer dois exemplos de *draft* do BL e a mostrar como ele se apresenta. A Eduarda De Souza também perguntou sobre o acesso à planilha pré-con, essencial para a validação (00:02:12).

- Processo de Aprovação de Notas Fiscais e Atraso de Nicolas Matsuda: A Marina Thiesen Mezoni e a Eduarda De Souza mencionaram que estavam cientes dos atrasos do Nicolas Matsuda, que explicou ter sido devido a um encontro da academia de líderes e a uma mudança de sistema de aprovação de notas fiscais da NDD para Dinâmica (00:02:12). A Eduarda De Souza então compartilhou o *draft* do BL para análise (00:03:04).

- **Detalhes da Conferência do *Draft* do BL**: O *draft* do BL exige a conferência de informações como exportador, embarcador, dados da empresa importadora (Consignee), e dados da carga (00:03:04). Itens cruciais a serem verificados incluem a descrição resumida dos produtos, a referência interna (PK 11), e as NCMs. Além disso, deve-se validar a informação de madeira (que é obrigatória), o *free time* (negociação) e o peso/cubagem, sendo que a cubagem é verificada para ver se "faz sentido" com a pré-con (00:03:59).

- **Conferência de Frete e Contêineres no *Draft***: A conferência principal do *draft* foca no valor do frete. No que diz respeito aos contêineres, o foco é apenas verificar se a quantidade de contêineres corresponde à planilha de *follow-up*, e não os números de lacre ou contêineres em si, pois o documento original é emitido posteriormente (00:05:12).

- Fluxo Documental e Planilha Pré-con: A sequência documental inclui a pré-con, o *draft* do BL e, posteriormente, a *invoice* e o *packing list*. A planilha pré-con é um documento acessado por meio de um link no WeChat, que precisa de liberação via Fred para acesso (00:06:22) (00:08:30). A equipe confirmou que o documento revisado é gerado logo após o *draft* (00:07:31).

- Divergências entre Pré-con e Documentos Finais: A planilha pré-con é considerada verdadeira até a emissão dos documentos finais (00:12:25). No entanto, há um ponto onde a equipe para de confiar nas informações da pré-con e passa a conferir os documentos finais devido a possíveis diferenças, como nos valores da *invoice*, cubagem e ETD (data de embarque) (00:09:51). O BL é o documento de embarque considerado como fonte da "informação real" para a data de embarque (00:11:16).

- Implementação de Abas para Fluxo Documental e Status: Foi decidido que o fluxo documental será dividido em duas abas separadas: uma apenas para o *draft* do BL e outra para os demais documentos, como *invoice* e *packing list* (00:16:57). Além disso, a equipe solicitou que os status de validação incluíssem sinalizações como "pendente" para indicar quando uma correção foi solicitada e a equipe está aguardando um retorno (00:18:03).

- Ajustes no Sistema, Configuração de E-mail e Assinaturas: Nicolas Matsuda mencionou que vai enxugar o número de abas não utilizadas, como "câmbios". A funcionalidade de disparo de e-mails, que não estava funcionando, será configurada usando o SMTP *relay* global (00:19:05). A equipe solicitou a capacidade de ter múltiplas assinaturas de e-mail salvas para seleção no momento do envio, já que cada um tem a sua (00:19:54).

- Definição de Fluxo Logístico e Status de Transporte: A equipe deseja implementar um fluxo de status logístico que reflete o andamento do embarque (e.g., "em consolidação", "aguardando embarque", "em trânsito"). Nicolas Matsuda solicitou que eles montassem este fluxo em um formato básico (como no *notepad*) para que ele possa implementá-lo, colocando-o no topo do processo, já que é a informação mais importante para a equipe (00:20:50).

- Configuração de Upload de Documentos e Histórico de E-mail: Nicolas Matsuda informou que a ferramenta está buscando documentos no histórico de e-mail dos últimos seis meses para alimentar o sistema e realizar a leitura e validação (00:22:38). A equipe concordou em manter a data de corte em 2026 para os documentos e permitir o *upload* manual para validação, o que é crucial para testes e para o uso do sistema (00:23:38).

- Licenciamentos e Relatório de Estoque: A equipe solicitou a disponibilização de relatórios de licenciamento, que estavam pendentes de *deploy* em produção (00:23:38). A Marina Thiesen Mezoni pediu que o relatório incluísse o estoque para a Fran, que cuida das licenças vencidas. Foi acordado que o relatório incluiria todos os estoques (CD e e-commerce) e não o estoque das lojas (00:24:37).

- Detalhes do Relatório de Estoque (WMS e E-commerce): Foi definido que o relatório de estoque deve ser detalhado por estoque, utilizando as filiais virtuais com seus nomes originais (disponível, ASC, transição, *picking*) (00:25:47). Para o CD de Biguaçu, a fonte mais confiável de estoque é o WMS, enquanto para o e-commerce (Extrema MG), a consulta será feita no estoque de produtos, que é mais fácil devido à menor interação com o WMS deles (00:27:44).

- Status de Validação de Certificação: Foi acordado que os status "Ausente" e "Não Encontrado" serão unificados, sendo que "Ausente" será removido, pois o "Não Encontrado" já atende a necessidade e a existência de ambos confunde a equipe (00:29:46). O status "Inconsistente" será mantido para sinalizar problemas nos dados (00:30:52).

- Melhorias na Visualização de Dados de Licença: Foi solicitado que a data de vencimento fosse separada em uma coluna própria, e não junto com o status do SKU (00:31:39). O nome da coluna acordado foi "Prazo Final de Venda", para evitar confusão com a validade dos certificados (00:32:37).

- Esclarecimento sobre Porcentagem de Conformidade: A Leticia Silva Bicca questionou o significado da porcentagem (ex: 90%, 95%) que aparece ao lado do status "Conforme" nos itens de certificação. Nicolas Matsuda esclareceu que esta é uma pontuação provisória para validar se a informação é 100% idêntica ou se há pequenas diferenças (como espaços), e que ele irá ajustar este campo para evitar confusão (00:33:18).

- Procedimento de Cadastro no WeChat: Nicolas Matsuda tentou se cadastrar no WeChat, mas encontrou dificuldades, incluindo a necessidade de escanear um QR code com outro usuário e a exigência de dados de cartão de crédito (00:34:29). Eduarda De Souza conseguiu escanear o QR code para verificá-lo. Após o sucesso do cadastro, ele precisará solicitar a permissão de acesso à planilha para Fred (00:39:31).

### Próximas etapas sugeridas

- [Nicolas Matsuda] Estruturar Validação: Implementar aba/seção de validação documental dentro do fluxo do processo.

- [Eduarda De Souza] Enviar Documentos: Fornecer 2 exemplos de documentos draft BL e o documento precon.

- [Nicolas Matsuda] Configurar SMTP: Configurar o SMTP relay para habilitar o envio/teste de e-mails.

- [Nicolas Matsuda] Implementar Assinatura: Implementar funcionalidade para salvar 3 ou 4 assinaturas de e-mail selecionáveis.

- [Eduarda De Souza] Mapear Fluxo: Definir e documentar o fluxo de status logístico (etapas e transições) para o sistema.

- [Nicolas Matsuda] Aplicar Deploy: Realizar o deploy da seção de licenciamentos para o ambiente de produção.

- [Nicolas Matsuda] Coordenar Mateus: Coordenar com Mateus para obter a nomenclatura correta dos estoques WMS.

- [Nicolas Matsuda] Adicionar Estoque: Incluir dados de estoque (Biguaçu WMS, e-commerce Extrema MG) no relatório de licenciamento.

- [Nicolas Matsuda] Ajustar Status: Remover o status ausente da validação de certificação, mantendo inconsistente e não encontrado.

- [Nicolas Matsuda] Separar Coluna: Separar a coluna de data/validade, nomeando-a como prazo de venda.

- [Eduarda De Souza, Leticia Silva Bicca] Enviar Ajustes: Enviar os ajustes pendentes restantes (como filtros) via chat.

- [Nicolas Matsuda] Corrigir Porcentagem: Investigar e corrigir a exibição de porcentagem (90%/95%) na conferência de certificação.

- [Nicolas Matsuda] Solicitar Acesso: Solicitar a permissão final de acesso ao chat para Fred.

- [Nicolas Matsuda] Enviar Email: Enviar e-mail para Fred verificando o que pode ser adiantado no setup.

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações

Envie feedback sobre o uso do Gemini para criar notas breve pesquisa.